THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | DTU-Support |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Website tra cứu lịch thi DTU tích hợp AI |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Hữu Phúc Email: nguyenhuuphuc6@dtu.edu.vn Phone: 0905094972 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Võ Ngọc Trung Email: nttv364@gmail.com Tel: 0795723119 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hoà Nam | hoanamts@gmail.com | 0376524304 |
| Thành viên trong đội | Võ Ngọc Trung | nttv364@gmail.com | 0795723119 |
|  | Nguyễn Hoà Nam | hoanamts@gmail.com | 0376524304 |
|  | Lê Tấn Tập | Huynhdngochoang@gmail.com | 0792233972 |
|  | Nguyễn Thị Diễm Hằng | phuong119844@gmail.com | 0334302153 |
|  | Dương Thị Thu Hà | haduong082724@gmail.com | 0708771603 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Website tra cứu lịch thi DTU tích hợp AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Hoà Nam |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Hoà Nam | 02/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Hoà Nam | 03/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Hữu Phúc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Võ Ngọc Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hoà Nam | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Võ Ngọc Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Hoà Nam | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Tấn Tập | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thị Diễm Hằng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Dương Thị Thu Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	9

3.1.	Định nghĩa Scrum	9

3.1.1.	Mô tả Scrum	9

3.1.2. The artifacts	10

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	11

3.3.	Quản lý tổ chức	12

3.3.1.	Nguồn nhân lực	12

3.3.2.	Phi nhân lực	13

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | Java | https://www.w3schools.com/java/default.asp |
| 4 | laravel | https://laravel.com/docs/10.x/releases |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, các trường đại học ngày càng chí trọng đến việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm của sinh viên. Trong đó, việc công bố và tra cứu lịch thi là một hoạt động thường xuyên, có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập và đánh giá kết quả của sinh viên. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở đào tạo, lịch thi vẫn chủ yếu được công bố dưới dạng bảng thông báo hoặc file excel, PDF, gây khó khăn trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin và dễ dẫn đến nhầm lẫn về thời gian, địa điểm thi.

- Thực tế cho thấy,  việc tra cứu thủ công khiến sinh viên phải mất nhiều thời gian tìm kiếm thông tin, đặc biệt khi số lượng môn học và lịch thi dày đặc vào cuối kỳ. Ngoài ra, hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ cảnh báo thi trùng lịch, chưa có khả năng cá nhân hoá thông tin theo từng sinh viên. Điều này đặt ra yêu cầu cần xây dựng một hệ thống tra cứu thông minh, thuận tiện và chính xác hơn.

- Bên cạnh đó, sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều hơn cơ hội ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong việc hỗ trợ người dùng, phân tích dữ liệu và tự động hoá quy trình. Việc tích hợp AI vào Website tra cứu lịch thi có thể giúp phân tích dữ liệu để phát triển xung đột thời gian, nhắc nhở sinh viên trước ngày thi và gợi ý kế hoạch ôn tập phù hợp. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tính thông minh và tính tương tác của hệ thống.

- Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn nêu trên, chúng tôi quyết định thực hiện đề tài “Website tra cứu lịch thi DTU tích hợp AI” với mục tiêu xây dựng một nền tảng tra cứu lịch thi trực tuyến hiện đại, hỗ trợ sinh viên của Đại học Duy Tân tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. Đồng thời, hệ thống hướng đến việc ứng dụng AI nhằm cung cấp giải pháp hỗ trợ thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong môi trường giáo dục đại học.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Website tra cứu lịch thi DTU tích hợp AI” là một hệ thống phần mềm trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên tra cứu lịch thi nhanh chóng, chính xác và thuận tiện thông qua nền tảng web. Hệ thống giúp số hoá quy trình công bố và quản lý lịch thi tại Đại học Duy Tân, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng.

- Website cho phép sinh viên đăng nhập và tra cứu thông tin lịch thi theo mã số sinh viên hoặc môn học, hiển thị đầy đủ các thông tin như ngày thi, giờ thi, phòng thi và hình thức thi. Hệ thống cũng hỗ trợ quản trị viên quản lý, cập nhật và phân quyền dữ liệu lịch thi.

- Đặc biệt, hệ thống tích hợp công nghệ AI nhằm cung cấp chatbot hỗ trợ tự động, cảnh báo trùng lịch thi và nhắc nhở ngày thi, góp phần xây dựng một giải pháp tra cứu thông minh, hiện đại và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục

## Giải pháp đề xuất

- Website tra cứu lịch thi DTU tích hợp AI được xây dựng dựa trên một số yêu cầu đặc biệt của người dùng như:

- Người dùng đăng nhập vào website có thể tra cứu lịch thi theo MSSV/môn học/học kỳ, xem đầy đủ thông tin (ngày thi, giờ thi, phòng thi, hình thức thi, ghi chú).

- Hệ thống có chức năng AI hỗ trợ như: chatbot trả lời câu hỏi về lịch thi, nhắc lịch thi, cảnh báo trùng lịch thi (nếu có).

- Quản trị viên có quyền quản lý dữ liệu: thêm/sửa/xoá lịch thi, import dữ liệu (Excel/PDF), quản lý tài khoản và phân quyền.

- Công nghệ thực hiện: Java, HTML, CSS, JavaScript.

- Quy trình phát triển ứng dựng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Xây dựng một trang web hỗ trợ sinh viên Đại học Duy Tân tra cứu lịch thi một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện.

- Tự động cập nhật và hiển thị lịch thi mới nhất từ cơ sở dữ liệu của nhà trường.

- Gửi thông báo hoặc nhắc nhở tự động đến sinh viên khi sắp đến ngày thi nhằm hạn chế tình trạng quên hoặc nhầm lịch.

- Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép người dùng tìm kiếm, lọc lịch thi theo học kỳ, môn học hoặc thời gian.

- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý học vụ và đáp ứng như cầu chuyển đổi số trong công tác đào tạo của Đại học Duy Tân.

### Hoạt động của ứng dụng

4

2

Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Website Tra cứu lịch thi DTU

Admin

Sinh viên

3

1

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

- Website tra cứu lịch thi DTU gồm 2 tác nhân: Sinh Viên và Quản trị viên.

- Sinh viên: (1) Khi sinh viên gửi yêu cầu tra cứu lịch thi đến hệ thống (theo MSSV, môn học hoặc học kỳ), hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu.
(2) Hệ thống xử lý, truy vấn cơ sở dữ liệu và phản hồi thông tin lịch thi cho sinh viên. Nếu sinh viên thực hiện thao tác quan tâm hoặc hủy quan tâm lịch thi, hệ thống sẽ lưu hoặc cập nhật dữ liệu theo yêu cầu.

- Quản trị viên: (3) Admin gửi yêu cầu quản lý dữ liệu (thêm, sửa, xóa, import) đến hệ thống. (4) Hệ thống kiểm tra, cập nhật dữ liệu và phản hồi kết quả cho Admin.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập.

- Tìm kiếm lịch thi.

- Quan tâm lịch thi.

- Hủy quan tâm lịch thi.

- Tải file lịch thi.

- Xem lịch thi cá nhân.

- Xem danh sách lịch thi đã quan tâm.

- Đăng xuất.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Đối với admin, có thể :

- Tạo các tài khoản.

- Quản lý người dùng.

- Quản lý lịch thi.

- Quản lý file lịch thi.

- Quản lý quyền.

- Quản lý cấu hình hệ thống.

- Quản lý mail.

- V.v…

### Mô tả

- Website tra cứu lịch thi DTU gồm 2 tác nhân: Sinh Viên và Quản trị viên.

- Sinh viên: (1) Khi sinh viên gửi yêu cầu tra cứu lịch thi đến hệ thống (theo MSSV, môn học hoặc học kỳ), hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu.
(2) Hệ thống xử lý, truy vấn cơ sở dữ liệu và phản hồi thông tin lịch thi cho sinh viên. Nếu sinh viên thực hiện thao tác quan tâm hoặc hủy quan tâm lịch thi, hệ thống sẽ lưu hoặc cập nhật dữ liệu theo yêu cầu.

- Quản trị viên: (3) Admin gửi yêu cầu quản lý dữ liệu (thêm, sửa, xóa, import) đến hệ thống. (4) Hệ thống kiểm tra, cập nhật dữ liệu và phản hồi kết quả cho Admin.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: Java, Html, Css, Javascript( Jquery).

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: PostgreSQL, intelliJ IDEA.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: Java SpringBoot, Html, css, Javascript(Jquery).

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artif acts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 4 ngày | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 3 ngày | 15/03/2026 | 18/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 52 ngày | 19/03/2026 | 07/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 26 ngày | 19/03/2026 | 04/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 26 ngày | 05/04/2026 | 21/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 16 ngày | 22/04/2026 | 07/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 3 ngày | 07/05/2026 | 09/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 5 ngày | 10/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Hữu Phúc |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Nguyễn Hòa Nam Lê Tấn Tập Nguyễn Thị Diễm Hằng Dương Thị Thu Hà |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Võ Ngọc Trung |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 03-03-2026 |
| 2 | Java | Programing Language | Yes | 1 |  | 03-03-2026 |
| 3 | PostgreSQL, Intellij IDEA | Tools | Yes | 2 |  | 03-03-2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 03-03-2026 |