ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÃ LỚP: CS 445 EE

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE EBOOK – WEBSITE KINH DOANH

VÀ ĐỌC SÁCH ONLINE

(CONFIGURATION MANAGEMENT DOCUMENT)

GVHD: Th.S Hồ Lê Viết Nin

Thành Viên:

Võ Ngọc Trung	- 28211154535

Lê Tấn Tập	- 28219051042

Nguyễn Thanh Tùng	- 28211100224

Lê Văn Vương	- 28211101676

Trần Ngô Trà My	- 28201101577

Đà Nẵng, Tháng 11 năm 2025

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | WEBEBOOK |  |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng Website Ebook - Website kinh doanh và đọc sách online |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 26/10/2025 | Thời gian kết thúc | 14/12/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Võ Ngọc Trung | Nttv364@gmail.com |  | 0795723119 |
| Thành viên nhóm | Lê Tấn Tập | Tapletan099@gmail.com |  | 0934998645 |
|  | Nguyễn Thanh Tùng | Thanhtung042004@gmail.com |  | 0862688173 |
|  | Lê Văn Vương | Vuong.7.2.2k4@gmail.com |  | 0852645734 |
|  | Trần Ngô Trà My | tramyvlqt@gmail.com |  | 091277507 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng Website Ebook - Website kinh doanh và đọc sách online |  |  |
| Tiêu đề tài liệu | Project Configuration Management |  |  |
| Tác giả | Võ Ngọc Trung |  |  |
| Chức năng | Scrum master |  |  |
| Ngày | 18/11/2025 | Tên tệp: | 0425.CS445-EE.11_Project Configuration Management |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Võ Ngọc Trung | 18/11/2025 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Hồ Lê Viết Nin | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 26/10/2025 |
| Chủ sở hữu |  | Hồ Lê Viết Nin | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 26/10/2025 |
| Scrum master |  | Võ Ngọc Trung | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 26/10/2025 |
| Thành viên |  | Nguyễn Thanh Tùng | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 26/10/2025 |
|  |  | Lê Tấn Tập | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 26/10/2025 |
|  |  | Lê Văn Vương | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 26/10/2025 |
|  |  | Trần Ngô Trà My | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 26/10/2025 |

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

Mục đích của tài liệu này là mô tả và quản lý hệ thống hỗ trợ đọc sách và mua bán sách trực tuyến. Tài liệu giúp định hướng phát triển, quản lý thành viên trong nhóm dự án, cũng như theo dõi tiến độ và hoạt động của hệ thống.

  - Phạm vi

Tài liệu này được cung cấp cho:

- Người quản lý dự án (Project Manager)

- Nhà phát triển và quản trị hệ thống web

- Đối tác cung cấp sách và khách hàng sử dụng dịch vụ

- QUẢN LÝ VÀ CẤU HÌNH QUY ƯỚC ĐẶT TÊN

Bao gồm 4 loại:

  - Tài liệu quản lý

Bảng 2.1. Tài liệu quản lý

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên | In |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proposal: Được định nghĩa là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên được cấu thành bởi một đề nghị và sự chấp nhận của nó. Một đề xuất được thực hiện khi khách hàng / thành viên biểu thị cho người khác biết họ sẵn sàng làm hoặc không làm bất cứ điều gì. | 0425.CS445-EE.01_Product Proposal |  |
| 2 | Project Planning: Một tài liệu chính thức, được phê duyệt được sử dụng để hướng dẫn cả việc thực hiện dự án và kiểm soát dự án. Các mục đích chính của kế hoạch dự án là ghi lại các giả định và quyết định về lập kế hoạch, tạo điều kiện giao tiếp và lập hồ sơ về phạm vi, chi phí và lịch trình đã được phê duyệt. | 0425.CS445-EE.04_Project Plan |  |
| 3 | User story: Đề cập đến quy trình thực hiện của dự án này. Nó mô tả quy trình công việc và đầu vào – đầu ra của giai đoạn. | 0425.CS445-EE.02_User Story |  |
| 4 | Project Management: Là kỷ luật đối với việc lập kế hoạch, tổ chức, bảo vệ và quản lý các nguồn lực để đạt được mục tiêu cụ thể. Theo dõi và quản lý chỉ số về chi phí, tiến độ, WBS, và một số chỉ số có liên quan. | 0425.CS445-EE.03_Product Backlog |  |
| 5 | Meeting report: Ghi lại tất cả các cuộc họp của nhóm và người cố vấn. Đây là một công cụ hữu ích. | 0425.CS445-EE.12_Meeting Report Document |  |
| 6 | Discipline of teamwork: Một tài liệu như một quy tắc tuyên bố cho nhóm. Tất cả các thành viên phải theo dõi. Việc sử dụng nó để đo lường thái độ thành viên. |  |  |
| 7 | Configuration Management: Đây là tài liệu trình bày một tài liệu mô tả và quản lý có liên quan đến dự án công cụ khảo sát trực tuyến. Nó giúp tìm kiếm thông tin và theo dõi dự án. | 0425.CS445-EE.11_Project Configuration Management |  |

  - Tài liệu sản phẩm

Bảng 2.2. Tài liệu sản phẩm

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên | In |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | User Story: Nó mô tả đầy đủ về hành vi của một hệ thống sẽ được phát triển. Nó bao gồm một tập hợp các trường sử dụng mô tả tất cả các tương tác mà người dùng sẽ có với phần mềm. Ngoài trường hợp sử dụng, User Story cũng chứa không có chức năng. | 0425.CS445-EE.02_User Story |  |
| 9 | Product Backlog: Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về một giải pháp, nền tảng, hệ thống, sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình. | 0425.CS445-EE.03_Product Backlog |  |
| 10 | Detail Product Backlog: Nó là một bản mô tả bằng văn bản của một sản phẩm phần mềm, mà một nhà thiết kế phần mềm viết để cung cấp cho nhóm phát triển phần mềm một hướng dẫn tổng thể về kiến trúc của dự án phần mềm. Bao gồm: - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Thiêt kế giao diện | 0425.CS445-EE.03_Product Backlog |  |
| 11 | Test: Bao gồm test plan và test case. Kế hoạch kiểm thử là một tài liệu trình bày chi tiết cách tiếp cận có hệ thống dể kiểm tra một hêị thống như máy móc hoặc phần mềm. Kế hoạch thường bao gồm sự hiểu biết chi tiết về quy trình làm việc cối cùng sẽ như thế nào. Trường hợp thử nghiệm à một tài liệu mô tả đầu vào, hành động hoặc sự kiện và phản hồi dự kiến, để xác định xem một tính năng của ứng dụng có hoạt động chính xác hay không. Trường hợp thử nghiệm chứa các thông tin cụ thể như số nhận dạng trường hợp thử nghiệm, mục tiêu điều kiện / thiét lập thử nghiệm, yêu cầu dữ liệu đầu vào, các bước và kết quả mong đợi. | 0425.CS445-EE.07_Test Plan 0425.CS445-EE.08.01_Project Test Case Sprint 1 0425.CS445-EE.08.2_Project Test Case Sprint 2 0425.CS445-EE.09_Project Test Report |  |
| 12 | Code: Đây là code trong Visual Studio và SQL Server |  |  |
| 13 | Tài liệu Đánh giá: Có hai cách để nắm bắt tổng quan: kiểm tra và danh sách kiểm tra. Nó sẽ được lưu tại đây. |  |  |
| 14 | Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn cho người sử dụng |  |  |

  - Tài liệu tham khảo

Bảng 2.3. Tài liệu tham khảo

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên | In |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Hình ảnh: Tất cả các hình ảnh phải được đánh dấu tên để dễ tìm kiếm và người dùng sẽ hiểu. |  |  |
| 16 | Link: Tất cả các liên kết sẽ được lưu và sử dụng ký tự “//” để viết tiêu đề liên kết trước khi dán liên kết. Mỗi liên kết nằm trên một dòng. |  |  |

  - Tài liệu lịch sử

Bảng 2.4. Tài liệu lịch sử

| STT | Tên và mô tả | Mã và đặt tên | In |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Tất cả các tài liệu mà thành viên đã thực hiện trước khi tham gia dự án này. Nếu nó hữu ích cho làm việc nhóm và dự án, bạn nên chia sẻ cho tất cả các thành viên. Nó cần và không cần quản lý nó. Tuy nhiên tài liệu dự án này sẽ là tài liệu lịch sử sắp tới cho một dự án khác. |  |  |

  - Trình bày

Bảng 2.5. Trình bày

| STT | Tên và mô tả tài liệu của | Mã và đặt tên | In |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Silde Trình bày: Nó sử dụng để trình bày trên báo cáo. Chỉ thành viên và cố vấn biết điều đó cho đến khi báo cáo ngày. | Trình bày |  |