ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÃ LỚP: CS 445 EE

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE EBOOK – KINH DOANH

VÀ ĐỌC SÁCH ONLINE

(TEST PLAN DOCUMENT)

GVHD: Th.S Hồ Lê Viết Nin

Thành Viên

Võ Ngọc Trung	- 28211154535

Lê Tấn Tập	- 28219051042

Nguyễn Thanh Tùng	- 28211100224

Lê Văn Vương	- 28211101676

Trần Ngô Trà My	- 28201101577

Đà Nẵng, Tháng 11 năm 2025

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | WEBEBOOK |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dụng EBOOK - Website kinh doanh và đọc sách online |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 21/10/2025 | Thời gian kết thúc | 14/12/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Võ Ngọc Trung | Nttv364@gmail.com |  | 0795723119 |
| Thành viên nhóm | Lê Tấn Tập | Tapletan099@gmail.com |  | 0934998645 |
|  | Nguyễn Thanh Tùng | Thanhtung042004@gmail.com |  | 0862688173 |
|  | Lê Văn Vương | Vuong.7.2.2k4@gmail.com |  | 0852645734 |
|  | Trần Ngô Trà My | tramyvlqt@gmail.com |  | 091277507 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dụng EBOOK - Website kinh doanh và đọc sách online |  |  |
| Tiêu đề tài liệu | Test plan Document |  |  |
| Người thực hiện | Lê Văn Vương, Trần Ngô Trà My |  |  |
| Ngày | 31/03/2025 | Tên tệp: | 07_[KLTN - 52] Testplan |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Lê Văn Vương | 31/10/2025 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Trần Ngô Trà My | 12/12/2025 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Hồ Lê Viết Nin | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 31/10/2025 |
| Chủ sở hữu |  | Hồ Lê Viết Nin | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 31/10/2025 |
| Scrum master |  | Võ Ngọc Trung | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 31/10/2025 |
| Thành viên |  | Lê Tấn Tập | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 31/10/2025 |
|  |  | Nguyễn Thanh Tùng | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 31/10/2025 |
|  |  | Lê Văn Vương | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 31/10/2025 |
|  |  | Trần Ngô Trà My | Chữ ký: |  |
|  |  |  | Ngày: | 31/10/2025 |

MỤC LỤC

1. MỤC TIÊU KIỂM THỬ	6

2. PHẠM VI KIỂM THỬ	6

2.1.	Chiến lược kiểm thử	7

2.2.	Kiểm thử chức năng	7

2.3.	Kiểm thử giao diện người dùng	8

2.4.	Kiểm tra bảo mật & khả năng truy cập	9

2.5.	Công cụ	10

2.5.1. Thiết bị và dụng cụ	10

2.5.2.	Phần mềm	10

2.6.	Nguồn lực	10

3. QUẢN LÝ KIỂM THỬ	11

3.1.	Quản lý lỗi	11

3.2.	Lập kế hoạch	13

3.2.1.	Sprint 1:	13

3.2.2.	Sprint 2:	16

4. CÁC MỐC KIỂM THỬ	18

4.1.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 1	18

4.2.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 2	18

- MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về chất lượng phần mềm. Xác định kế hoạch, tiến độ và giám sát quá trình kiểm thử cho Sprint 1 và 2. Gồm các nội dung được xác định sau:

- Danh sách tổng quan các chức năng cần kiểm thử.

- Thời gian kiểm thử và chỉ định người kiểm thử.

- Xác định các phương pháp kiểm thử được áp dụng.

- Tổng quan về nguồn lực, công cụ và thiết bị phục vụ xho quá trình kiểm thử.

- PHẠM VI KIỂM THỬ

Bảng 2. Các chức năng kiểm thử theo từng Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Test trang đăng ký | Test trang xem chi tiết đơn hàng đã mua |
| Test trang đăng nhập | Test trang dashboard thống kê |
| Test trang tìm kiếm sách | Test trang báo cáo doanh thu |
| Test trang thông tin cá nhân | Test trang thống kê sách bán chạy |
| Test trang thanh toán đơn hàng | Test trang quên mật khẩu |
| Test trang quản lý người dùng | Test trang xem chi tiết sách (khách vãng lai) |
| Test trang quản lý đơn hàng (người dùng) | Test trang xem chi tiết sách (người dùng) |
| Test trang đọc sách trực tuyến | Test trang đánh giá đơn hàng đã mua |
| Test trang chủ | Test trang quản lý đánh giá (admin) |
| Test trang danh sách sách | Test trang quản lý tủ sách cá nhân |
| Test trang quản lý sách |  |
| Test trang lịch sử mua hàng |  |

  - Chiến lược kiểm thử

Sử dụng kết hợp nhiều mức kiểm thử để kiểm tra chất lượng đáp ứng của hệ thống đối với yêu cầu của khách hàng. Các mức độ bao gồm:

Kiểm thử chức năng

Để đảm bảo các chức năng được phát triển theo yêu cầu của khách hàng một cách chính xác và đầy đủ.

Kiểm thử giao diện người dùng

Để đảm bảo giao diện hiển thị đúng với bản thiết kế, thân thiện, dễ sử dụng đối với khách hàng.

Kiểm thử bảo mật và khả năng truy cập

Để đảm bảo thông tin cá nhân được an ninh và đảm bảo hệ thống ổn định với số lượng người truy cập được khách hàng yêu cầu.

Kiểm thử chấp nhận

Để kiểm thử mức độ chấp nhận của người dùng.

  - Kiểm thử chức năng

Là  một loại kiểm thử hộp đen (Black box testing), kiểm thử tất cả các tính năng, chức năng, logic của một hệ thống để đảm bảo các chức năng được phát triển theo đúng logic và yêu cầu của khách hàng.

Bảng 2.2. Bảng kế hoạch kiểm thử chức năng

| Mục tiêu kiểm thử | Đảm bảo các chức năng của hệ thống được phát triển theo đúng logic và yêu cầu được đề ra của khách hàng |
| --- | --- |
| Chức năng kiểm thử | Đăng ký Đăng nhập Tìm kiếm sách Xem chi tiết sách Quản lý Thông tin cá nhân Xem danh sách sách Xem trang chủ Thanh toán Xem lịch sử mua hàng Đọc sách trực tuyến Quản lý sách (Admin) Quản lý người dùng (Admin) Dashboard thống kê Báo cáo doanh thu Thống kê sách bán chạy Quên mật khẩu Quản lý đơn hàng (admin) Đánh giá đơn hàng đã mua Quản lý đánh giá (admin) Quản lý tủ sách |
| Chỉ tiêu hoàn thành | Đầy đủ các chức năng mà khách hàng yêu cầu. Các chức năng được triển khai theo đúng logic, đúng luồng theo yêu cầu của khách hàng. Số lượng lỗi nhỏ (không quá 5%) không ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống. |

  - Kiểm thử giao diện người dùng

Là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm, tập trung vào đánh giá chức năng và khả năng sử dụng của giao diện người dùng, xác minh các yêu tố như các nút, màn hình, menu, điều hướng hoạt động như mô tả trong tài liệu.

Đảm bảo giao diện hệ thống được phát triển đúng theo bản thiết kế (chênh lệch không quá 10%).

Bảng 2.3. Bảng kế hoạch kiểm thử giao diện người dùng.

| Mục tiêu kiểm thử | Đảm bảo giao diện hệ thống được phát triển theo đúng bản thiết kế. Đảm bảo các yêu tố về giao diện như các nút, màn hình, menu, điều hướng hoạt động đúng theo mô tả trong tài liệu. |
| --- | --- |
| Phương pháp kiểm thử | Sử dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen để kiểm thử giao diện website hệ thống Vaxbot. |
| Chỉ tiêu hoàn thành | Giao diện hệ thống giống với bản thiết kế (chênh lệch không quá 10%). Giao diện hiển thị và điều hướng theo đúng với mô tả và yêu cầu của khách hàng. Sự tương tác giữa người dùng và hệ thống không xảy ra lỗi. Đảm bảo tính dễ sử dụng, dễ tiếp cận đối với khách hàng. |

  - Kiểm tra bảo mật & khả năng truy cập

Tính bảo mật là một thuộc tính quản trọng của phần mềm, để đánh giá mức độ an ninh, bảo mật của hệ thống đó.

Khả năng truy cập là đảm bảo hệ thống vấn có thể hoạt động tốt khi có bao nhiêu user cùng truy cập vào hệ thống cùng lúc. Điều này phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng về số lượng user truy cập, tính ổn định của hệ thống.

Bảng 2.4. Bảng kế hoạch kiểm thử bảo mật và khả năng truy cập

| Mục tiêu kiểm thử | Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu người dùng của hệ thống. Đảm bảo tính ổn định, khả năng tải của hệ thống khi có một số lượng user truy cập vào cùng lúc. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật kiểm thử | Xác định từng nhóm người dùng và chức năng tương ứng được cấp quyền truy cập. Sử dụng công cụ Apache Jmeter để kiểm tra độ tải, giới hạn “chịu đựng” của hệ thống khi có một số lượng user truy cập cùng lúc. |
| Điều kiện hoàn thành | Khi mỗi người dùng chỉ có thể thao tác với các chức năng được cấp tương ứng. Khi độ tải đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. |

  - Công cụ

    - Thiết bị và dụng cụ

- Laptop

- PC

    - Phần mềm

Bảng 2.5.2. Bảng phần mền sử dụng kiểm thử.

| Process | Tool |
| --- | --- |
| Test case creation | Microsoft Excel |
| Test case tracking | Microsoft Excel |
| Test case execution | Manual |
| Test case management | Microsoft Excel |
| Defect management | Microsoft Word |
| Test reporting | PDF |
| Check list creating | Microsoft Excel |
| Test performance | Apache Jmeter |

  - Nguồn lực

Bảng 2.6. Bảng nguồn lực trong giai đoạn kiểm thử.

| Vai trò | Người làm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Test Lead | Võ Ngọc Trung | Quản lý, giám sát kiểm thử. Đảm bảo rằng các hoạt động kiểm tra xác định được theo dõi để định nghĩa các chức năng/ yêu cầu kinh doanh - Xác định yêu cầu và thiết lập phát triển môi trường kiểm thử - Kế hoạch kiểm thử - Thực hiển kiểm thử và báo cáo lỗi - Làm việc với các dev về các vấn đề lỗi - Tạo tài liệu kiểm thử - Chiến lược kiểm tra đánh giá và điều phối - Tương tác với khách hàng |
| Tester | 1. Trần Ngô Trà My 2. Lê Tấn Tập 3. Nguyễn Thanh Tùng 4. Lê Văn Vương 5. Võ Ngọc Trung | - Phát triển các ca kiểm thử - Kiểm tra thực hiện và báo cáo lỗi - Làm việc với dev về các vấn đề về lỗi. - Tạo tài liệu kiểm thử |

- QUẢN LÝ KIỂM THỬ

  - Quản lý lỗi

Bảng 3.1. Bảng các vấn đề về lỗi

|  | Câu hỏi để xem xét |
| --- | --- |
| Theo dõi | Các vấn đề được xác định khi kiểm thử sẽ được cập nhật trạng thái và ghi chú rõ ở file quản lý lỗi của công cụ Google sheet. Nhóm dự án sẽ được thông báo về các vấn đề và việc kiểm thử lại sẽ được thực hiện một khi vấn đề được thống nhất. |
|  | Nếu có bất kỳ giải thích nào liên quan đến những vấn đề đó, nó phải được ghi lại trong hệ thống quản lý lỗi. |
|  | Sau khi nhóm phát triển sửa chữa lỗi, tester tiến hành kiểm thử lại lỗi và các thành phần, quy trình liên quan đến lỗi đó. |
|  | Việc xác định các trường dữ liệu và giá trị hợp lệ sẽ được sử dụng để theo dõi lỗi. |
|  | Ai sẽ xác định độ ưu tiên các lỗi? Nhóm thử nghiệm sẽ xác định độ ưu tiên các lỗi và gán nó cho nhóm phát triển. |
|  | Làm thế nào để xác định độ ưu tiên? Các lỗi có thể được xác định độ ưu tiên như sau: Khẩn cấp - Tất cả các chương trình nút chai sẽ bị đình chỉ khẩn cấp. Cao - Chức năng chính bị bỏ lỡ / dòng dữ liệu không chính xác. Trung bình - Chức năng nhỏ bỏ lỡ với tầm quan trọng trung bình. Thấp - Không có tác động trong các chức năng, các vấn đề liên quan đến giao diện người dùng. |
|  | Ai có thể cập nhật trạng thái của một lỗi? Nhóm thử nghiệm và nhóm phát triển sẽ cập nhật trạng thái của lỗi. |
|  | Làm thế nào các lỗi sẽ được giám sát và quản lý? Sử dụng Google sheet để liệt kê, mô tả và đánh giá mức độ lỗi. Báo cáo lỗi vào nhóm dự án, cùng thảo luận, bàn giao lỗi cho các thành viên giải quyết. |
|  | Ai sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các lỗi? Đội ngũ phát triển và đội ngũ kiểm thử sẽ chịu trách nhiệm cho việc giải quyết các lỗi. |
|  | Ai có thể đóng một lỗi? Nhóm thử nghiệm sẽ kiểm tra lại các lỗi phát hành và đóng lỗi khi lỗi đó đã được sửa thành công. |
| Báo cáo | Đội ngũ kiểm thử và đội ngũ phát triển sẽ liên tục cập nhật báo cáo vào nhóm dự án để nắm bắt được tiến độ cũng như vấn đề của nhau. |
| Kiểm thử lại | Đội ngũ kiểm thử sẽ tiến hành kiểm thử lại lỗi, các thành phần/luồng liên quan đến lỗi sau khi nhận được thông báo lỗi đã được sửa bởi đội ngũ phát triển. |
|  | Chiến lược kiểm thử sẽ được chạy lại để kiểm thử hồi quy. |
|  | Khi lỗi đã được sửa và không phát sinh thêm bất kì lỗi nào nghiêm trọng, người kiểm thử có thể đóng lỗi. |
|  | Đảm bảo tỷ lệ sai sót của hệ thống sẽ giảm sau quá trình kiểm thử và sữa chữa bởi nhóm dự án. Có thể sử dụng ổn định và bàn giao cho khách hàng. |

  - Lập kế hoạch

    - Sprint 1:

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 31/10/2025 | 20/11/2025 | 271 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 01/11/2025 | 05/11/2025 | 20 | My, Vương |
| 1.2 | Thiết kế test case | 09/11/2025 | 11/11/2025 | 24 | All Team |
|  | Thiết kế test case Tìm kiếm sách | 09/11/2025 | 10/11/2025 | 2 | My |
|  | Thiết kế test case Đăng nhập, đăng ký, trang chủ | 09/11/2025 | 10/11/2025 | 3 | Tập |
|  | Thiết kế test case Lịch sử mua hàng | 09/11/2025 | 10/11/2025 | 2 | My |
|  | Thiết kế test case Thanh toán,Quản lý người dùng | 09/11/2025 | 11/11/2025 | 4 | Trung |
|  | Thiết kế test case Quản lý Đơn hàng | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Vương |
|  | Thiết kế test case Thông tin cá nhân | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Tùng |
|  | Thiết kế test case Danh sách sách | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Tùng |
|  | Thiết kế test case Đọc sách online | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | Tập |
|  | Thiết kế test case Quản lý đơn hàng | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Vương |
| 1.3 | Testing | 16/11/2025 | 18/11/2025 | 28 |  |
|  | Kiểm thử các chức năng Tìm kiếm sách, Lịch sử mua hàng | 16/11/2025 | 17/11/2025 | 6 | My |
|  | Kiểm thử các chức năng thanh toán đơn hàng ,Quản lý người dùng | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 6 | Trung |
|  | Kiểm thử các chức năng Đọc sách, đăng nhập, đăng ký, Trang chủ | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 6 | Tập |
|  | Kiểm thử chức năng quản trị Quản lý sách, Quản lý đơn hàng | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 6 | Vương |
|  | Kiểm thử chức năng Thông tin cá nhân, Danh sách sách | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 4 | Tùng |
| 1.4 | Re-testing | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 10 | All Team |
|  | Re-Test trang Tìm kiếm sách | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | My |
|  | Re-Test thanh toán đơn hàng | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | Trung |
|  | Re-Test trang Đọc sách | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | Tập |
|  | Re-Test trang quản lý sách | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | Vương |
|  | Re-Test trang thông tin cá nhân | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1 | Tùng |
|  | Re-Test trang Lịch sử mua hàng | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | My |
|  | Re-Test trang chủ | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | Tập |
|  | Re-Test trang quản lý đơn hàng | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | Vương |
|  | Re-Test trang xem danh sách sách | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | Tùng |
|  | Re-Test trang quản lý người dùng | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 1 | Trung |

    - Sprint 2:

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sprint 2 | 21/04/2025 | 10/05/2025 | 265 | All Team |
| 2.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 22/11/2025 | 26/11/2025 | 20 | My,Vương |
| 2.2 | Thiết kế test case | 29/11/2025 | 01/12/2025 | 27 |  |
|  | Thiết kế test case Xem chi tiết đơn hàng đã mua | 29/11/2025 | 01/12/2025 | 6 | My |
|  | Thiết kế test case Báo cáo doanh thu | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 3 | Tùng |
|  | Thiết kế test case trang Quên mật khẩu | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 3 | Tùng |
|  | Thiết kế test case trang Chi tiết sách | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 3 | Trung |
|  | Thiết kế test case Quản lý đánh giá | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 2 | Vương |
|  | Thiết kế test case tủ sách cá nhân | 30/11/2025 | 01/12/2025 | 3 | Tập |
| 2.3 | Testing | 07/12/2025 | 08/12/2025 | 20 |  |
|  | Test Xem chi tiết đơn hàng đã mua | 07/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | My |
|  | Test Báo cáo doanh thu | 07/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Tùng |
|  | Test trang Quên mật khẩu | 07/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Tùng |
|  | Test trang Chi tiết sách | 07/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | Trung |
|  | Test Quản lý đánh giá | 07/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | Vương |
|  | Test tủ sách cá nhân | 07/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | Tập |
| 2.4 | Re-testing | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 20 | All Team |
|  | Re-test Xem chi tiết đơn hàng đã mua | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 4 | My |
|  | Re-test Báo cáo doanh thu | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 2 | Tùng |
|  | Re-test trang Quên mật khẩu | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 2 | Tùng |
|  | Re-test trang Chi tiết sách | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 4 | Trung |
|  | Re-test Quản lý đánh giá | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 4 | Vương |
|  | Re-test tủ sách cá nhân | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 4 | Tập |

- CÁC MỐC KIỂM THỬ

  - Mốc kiểm thử cho SPRINT 1

Bảng 4.1. Bảng mốc kiểm thử Sprint 1

| Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing Sprint 1 | 20 | 31/10/2025. | 20/11/2025. | All Team |
| Writing Test case | 5 | 01/11/2025 | 05/11/2025 | My, Vương |
| Testing | 3 | 16/11/2025 | 18/11/2025 | All Team |
| Re-testing | 2 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | All Team |

  - Mốc kiểm thử cho SPRINT 2

Bảng 4.2. Bảng mốc kiểm thử Sprint 2

| Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing Sprint 2 | 20 | 21/11/2025 | 10/12/2025 | All Team |
| Writing Test case | 3 | 22/11/2025 | 26/11/2025 | My, Vương |
| Testing | 2 | 07/12/2025 | 08/12/2025 | All Team |
| Re-testing | 2 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | All Team |