TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành Công Nghệ Phần Mềm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tên đề tài: WEBSITE TRA CỨU LỊCH THI DTU TÍCH HỢP AI

Tên đề tài Tiếng Anh: AI-Integrated Website for DTU Exam Schedule Lookup

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Phúc       Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Thời gian thực hiện: 2,5 (tháng)

Ngày bắt đầu:12/03/2026         Ngày kết thúc: 15/05/2026

Sinh viên/Nhóm thực hiện: Nhóm

| TT | Họ và tên sinh viên | Mã số sinh viên | Số điện thoại | Địa chỉ e-mail | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hoà Nam | 28211148885 | 0868194417 | hoanamts@gmail.com |  |
| 2 | Võ Ngọc Trung | 28211154535 | 0333620220 | nttv364@gmail.com | Nhóm trưởng |
| 3 | Lê Tấn Tập | 28219051042 | 0976617340 | tapletan79@gmail.com |  |
| 4 | Nguyễn Thị Diễm Hằng | 28201145201 | 0329896374 | diemhang3004@gmail.com |  |
| 5 | Dương Thị Thu Hà | 28201104694 | 0919777971 | haduong082724@gmail.com |  |

- TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

  - Mô tả đề tài

-  Đề tài “Website tra cứu lịch thi DTU tích hợp AI” hướng đến việc xây dựng một hệ thống tra cứu lịch thi hiện đại và thông minh, phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng, chính xác của sinh viên trong môi trường đại học. Hệ thống tận dụng sức mạnh của công nghệ web kết hợp với Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa quy trình quản lý lịch thi.

Website được xây dựng với giao diện thân thiện, trực quan, giúp sinh viên dễ dàng đăng nhập và tra cứu lịch thi theo mã số sinh viên, môn học hoặc học kỳ. Phần backend đảm nhiệm việc xử lý logic nghiệp vụ, truy xuất và quản lý dữ liệu lịch thi một cách hiệu quả. Cơ sở dữ liệu được thiết kế có cấu trúc rõ ràng nhằm lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến sinh viên, môn học và lịch thi, đảm bảo tính chính xác và khả năng mở rộng của hệ thống.

Điểm nổi bật của dự án là tích hợp công nghệ AI nhằm hỗ trợ chatbot trả lời tự động các câu hỏi liên quan đến lịch thi, phân tích dữ liệu để phát hiện trùng lịch, đồng thời gửi nhắc nhở trước ngày thi. Nhờ đó, hệ thống không chỉ đơn thuần là một website tra cứu thông tin mà còn đóng vai trò như một trợ lý học tập thông minh, hỗ trợ sinh viên trong quá trình chuẩn bị thi cử.

Đề tài này thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ web và AI trong lĩnh vực giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo, giảm thiểu sai sót trong tra cứu thông tin và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong môi trường đại học hiện nay, đặc biệt tại Đại học Duy Tân.

  - Lý do chọn đề tài

- Xuất phát từ nhu cầu tra cứu lịch thi nhanh chóng và chính xác trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của lĩnh vực giáo dục. Việc công bố lịch thi theo phương thức truyền thống như bảng thông báo hoặc file PDF còn nhiều bất cập, khiến sinh viên mất thời gian tìm kiếm và dễ xảy ra nhầm lẫn về thời gian, địa điểm thi. Điều này đòi hỏi phải có một giải pháp công nghệ giúp tối ưu hóa quy trình tra cứu và nâng cao tính thuận tiện cho người sử dụng.

- Việc tích hợp AI vào hệ thống giúp hỗ trợ sinh viên thông qua chatbot tự động, giải đáp các câu hỏi liên quan đến lịch thi một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, AI có thể phân tích dữ liệu để cảnh báo trùng lịch thi và nhắc nhở trước ngày thi, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả học tập. Hệ thống không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ nhà trường trong công tác quản lý, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông minh trong môi trường giáo dục hiện nay, đặc biệt tại Đại học Duy Tân.

  - Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng một trang web hỗ trợ sinh viên Đại học Duy Tân tra cứu lịch thi một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện.

- Tự động cập nhật và hiển thị lịch thi mới nhất từ cơ sở dữ liệu của nhà trường.

- Gửi thông báo hoặc nhắc nhở tự động đến sinh viên khi sắp đến ngày thi nhằm hạn chế tình trạng quên hoặc nhầm lịch.

- Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép người dùng tìm kiếm, lọc lịch thi theo học kỳ, môn học hoặc thời gian.

- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý học vụ và đáp ứng như cầu chuyển đổi số trong công tác đào tạo của Đại học Duy Tân.

  - Tính mới

- Hỗ trợ chatbot trả lời tự động các câu hỏi liên quan đến lịch thi

- Phân tích dữ liệu để phát hiện và cảnh báo trùng lịch thi

- Nhắc nhở sinh viên trước ngày thi

- Hỗ trợ đề xuất kế hoạch ôn tập dựa trên lịch thi cá nhân

- Hiển thị lịch thi đúng theo MSSV

  - Tính ứng dụng:

- Hỗ trợ sinh viên tra cứu lịch thi nhanh chóng, chính xác và cá nhân hoá theo MSSV

- Cảnh báo trùng lịch thi, nhắc nhở trước ngày thi giúp hạn chế nhầm lẫn và bỏ sót môn thi

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc tự động thông qua AI chatbot, giảm tải cho phòng đào tạo

- Phù hợp triển khai trong môi trường đại học và có thể mở rộng sang các cơ sở giáo dục khác

- Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý đào tạo tại Đại học Duy Tân

Phương pháp thực hiện:

- Tìm hiểu các bất cập trong việc tra cứu lịch thi hiện tại của sinh viên.

- Sử dụng công nghệ Web (Frontend, Backend, Database) để xây dựng hệ thống.

- Tích hợp AI nhằm hỗ trợ truy vấn thông minh và cảnh báo tự động.

- Phân tích yêu cầu hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp

- Kiểm thử, đánh giá, sửa lỗi và hoản thiện sản phẩm nhằm đảm bảo tính ổn định và đáp ứng nhu cầu người dùng

  - Kết quả đầu ra hoặc sản phẩm (nếu có) của đề tài

- CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung nghiên cứu chính:

- Phân tích nhu cầu và vấn đề trong việc tra cứu, quản lý và công bố lịch thi tại Đại học Duy Tân.

- Thiết kế và xây dựng hệ thống website tích hợp các chức năng: quản lý sinh viên, quản lý môn học, quản lý lịch thi, tra cứu lịch thi các nhân hoá và tích hợp AI chatbot hỗ trợ trả lời câu hỏi tự động, cảnh báo trùng lịch thi và nhắc nhở trước ngày thi.

Công nghệ và phương lựa chọn:

- Ngôn ngữ & Framework: Java, Springboot, HTML, CSS, JavaScript.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

- Quy trình phát triển: Áp dụng phương pháp Agile/Scrum.

Chức năng và phi chức năng:

- Chức năng chính: Quản lý sinh viên, lịch thi, file lịch thi, phân tích file ; chatbot ; gửi mail thông báo,...

- Phi chức năng: Bảo mật, hiệu năng, khả năng mở rộng, giao diện thân thiện và tương thích đa nền tảng.

- LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN DỰ KIẾN (THEO THÁNG)

Các giai đoạn tổng thể:

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 4 ngày | 15/03/2026 | 18/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 15/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 3 ngày | 16/03/2026 | 18/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 50 ngày | 19/03/2026 | 07/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 17 ngày | 19/03/2026 | 04/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 17 ngày | 05/04/2026 | 21/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 16 ngày | 22/04/2026 | 07/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 2 ngày | 08/05/2026 | 09/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 6 ngày | 10/05/2026 | 15/05/2026 |

- PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

Phạm vi nghiên cứu: Bao gồm việc xây dựng website tra cứu lịch thi với các chức năng chính như: quản lý sinh viên, quản lý môn học, quản lý lịch thi, tra cứu lịch thi theo mã số sinh viên, tích hợp AI chatbot hỗ trợ trả lời tự động và cảnh báo trùng lịch thi.

Giới hạn: Hệ thống chỉ tập trung vào chức năng tra cứu và hỗ trợ lịch thi, không mở rộng sang các phân hệ quản lý đào tạo phức tạp như đăng ký môn học, quản lý điểm, học phí hoặc hệ thống e-learning. AI được triển khai ở mức hỗ trợ truy vấn và cảnh báo cơ bản, chưa phát triển các mô hình phân tích chuyên sâu.

Đánh giá: Đề tài phù hợp với trình độ sinh viên vì kết hợp kiến thức nền tảng về lập trình web, cơ sở dữ liệu và tích hợp AI ở mức ứng dụng thực tế. Hệ thống có độ phức tạp vừa phải, đảm bảo tính khả thi trong thời gian thực hiện khóa luận nhưng vẫn thể hiện được tính hiện đại và khả năng ứng dụng thực tiễn tại Đại học Duy Tân.

- KẾT QUẢ ĐẦU RA

Sản phẩm cuối cùng:

- Website tra cứu lịch thi hoàn chỉnh, cho phép quản lý sinh viên, môn học và lịch thi, đồng thời hỗ trợ tra cứu lịch thi cá nhân hóa theo MSSV.

- Tích hợp AI chatbot hỗ trợ trả lời tự động các câu hỏi liên quan đến lịch thi và cảnh báo trùng lịch thi (nếu có).

- Hỗ trợ nhắc nhở trước ngày thi và hiển thị thông tin thi đầy đủ (ngày thi, giờ thi, phòng thi, hình thức thi) thông qua giao diện trực quan, thân thiện với người dùng.

Giải pháp kỹ thuật:

- Sử dụng kiến trúc client-server với backend (Java Springboot) và frontend (HTML,CSS).

- Sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu

-Tích hợp AI Chatbot hỗ trợ sinh viên tra cứu thông tin lịch thi thông qua API của Gemini.

- Chatbot có khả năng trả lời câu hỏi liên quan đến lịch thi, phòng thi, thời gian thi và các thông tin học vụ dựa trên dữ liệu hệ thống.

Xác nhận của 	Đại diện nhóm

Giảng Viên Hướng Dẫn	thực hiện đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)